CPE3243 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

การคำนวณต้นทุนในการผลิตซอฟต์แวร์

คำนวณต้นทุนการจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศว่าใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหน โดยกำหนดให้ ค่าจ้างอยู่ที่ 30,000 บาท/เดือน ใช้ภาษา Java ในการพัฒนา และพัฒนาแบบเว็บแอปพลิเคชัน (ให้คำนวณโปรแกรมที่มีการทำ Custom Tags)

- การคำนวณค่า Unadjusted Function Point

ตาราง Function Point Computation

| พารามิเตอร์ (Parameter) | Simple |  | Medium |  | Complex |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| External Input (EI) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| External Output (EO) | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| External Inqueries (EIN) | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| Intenal Logical Files (ILF) | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| External Logical Files (ELF) | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 5 |
|  | Count Total |  |  |  |  |  | 26 |

ตาราง Function Point Computation

| พารามิเตอร์ (Parameter) | Simple |  | Medium |  | Complex |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| External Input (EI) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| External Output (EO) | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| External Inqueries (EIN) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
| Intenal Logical Files (ILF) | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| External Logical Files (ELF) | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
|  | Count Total |  |  |  |  |  | 17 |

ตาราง Function Point Computation

| พารามิเตอร์ (Parameter) | Simple |  | Medium |  | Complex |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| External Input (EI) | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| External Output (EO) | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 25 |
| External Inqueries (EIN) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| Intenal Logical Files (ILF) | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| External Logical Files (ELF) | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
|  | Count Total |  |  |  |  |  | 50 |

- คำนวณค่า General Characteristics for Function Point

  - Requires Backup/Recivery?  ไม่มีการสำรองข้อมูลใดๆ (0 point)

  - Data Communications Required?

ระบบมีการดึงอัตราการแลกปลี่ยน อัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบัน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละธนาคารด้วย API  (5 point)

  - Distrubuted Processing Functions? ไม่มี (0 point)

  - Performance critical? ระบบต้องคอยอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา (4 point)

  - Run on Existing Heavily Utilized Environment?  ระบบไม่จำเป็นต้องทำงานบนสภาพแวดล้อมสูง         (0 point)

  - Requires On-line Data Entry?

ระบบต้องการข้อมูลสกุลเงินและจำนวนเงินที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาในรูปแบบออนไลน์ (5 point)

  - Multiple Screen for Input?

มีหลายหน้าจอสำหรับรับข้อมมูล คือ หน้าจอคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน หน้าจอค้นหาเรทอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารต่างๆ (5 point)

  - Master Fields Updated Online? ระบบต้องอัพเดทข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนในฐานข้อมูล (5 point)

  - Inputs, Outputs, Inqueries of Files Complex? มีความซับซ้อนพอประมาณ การคำนวณ และการค้นหาเรทอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละธนาคาร นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล  (4 point)

  - Internal Processing Complex? ประมวลผลไม่ซับซ้อนมาก (1 point)

  - Code Designed For Reuse? โค้ดของระบบสามารถไปปรับใช้ต่อได้ในฟังก์ชั่นอื่น (4 point)

  - Conversion and Installation Included? ระบบสามารถติดตั้งปรับแต่งได้ (3 point)

  - Multiple Installation in different Organization? สามารถติดตั้งได้หลากหลาย (3 point)

  - Must Facilitate change and ease of use by user? ระบบใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ (4 point)

Total General Characteristics (คะแนนรวม) = 40 point

- คำนวณค่า Function Point

FP (Function Point) = (Unadjusted Function Point) x (0.65+(0.01x Total General Characteristics) ) (ค่าที่ได้สามารปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มได้)

Function Point = [93] x [0.65+(0.01x40)] = 97.65 = 98 FP

- คำนวณค่า LOC (Line of Code) ให้ใช้ภาษา Java ในการพัฒนา

คำนวณค่า LOC (Line of Code ) ให้ใช้ภาษา Java ในการพัฒนา

LOC = 98 x 53 = 5,194 LOC

- คำนวณค่า Effort ค่า Duration และ ค่าใช้จ่ายในการจ้างโปรแกรมเมอร์

ค่า Effort =  3.0 x (5.194^1.12) = 18.9881840859154 = 19 person-month

ค่า Duration = 2.5 x (19^0.35) = 7.00654263436183 = 7 month

ค่าใช้จ่ายในการจ้างโปรแกรมเมอร์ = 30,000 x 7 = 210,000 Bath